Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | MusicPrice Hub |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software y soluciones TI. - Modelamiento y gestión de bases de datos. - Gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida del software según estándares de la industria. Diseñar y generar soluciones para resolver requerimientos de información en organizaciones, considerando bases de datos relacionales. Evaluar y gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles durante todo su ciclo de vida. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto MusicPrice Hub busca solucionar la falta de transparencia y centralización de información en el mercado de instrumentos musicales en Chile. Actualmente, los consumidores deben recorrer múltiples tiendas en línea para comparar precios, sin garantías de acceder a la mejor opción. Este problema afecta principalmente a músicos, estudiantes y pequeñas tiendas del rubro musical, quienes enfrentan una alta dispersión de precios y baja visibilidad digital. El proyecto aporta valor al campo de la informática al integrar tecnologías de scraping, bases de datos y desarrollo web en una solución innovadora que mejora la eficiencia y la experiencia del usuario final. Además, ofrece una aplicación práctica de competencias. |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una plataforma web que integre un comparador de precios de instrumentos musicales y un módulo de comunidad, para optimizar la toma de decisiones de compra y fomentar la interacción colaborativa entre usuarios. Objetivos específicos: - Implementar scrapers para que recolecten y normalicen datos desde distintas tiendas musicales. - Diseñar e implementar una base de datos en PostgreSQL para productos, precios y usuarios. - Construir una API REST segura con FastAPI para la gestión de información. - Desarrollar un frontend con React y TailwindCSS para ofrecer una interfaz responsiva e intuitiva. - Documentar el proceso y elaborar una memoria técnica con evidencias del desarrollo. |
| 3. Metodología | El desarrollo se realizó utilizando la metodología ágil Scrum, estructurada en sprints de dos semanas. Cada sprint incluyó planificación, reuniones de seguimiento y retrospectivas para evaluar avances. Fases principales del proyecto: -Definición del proyecto: elaboración del documento inicial, objetivos y carta Gantt. -Diseño técnico: creación del modelo entidad-relación (ERD), casos de uso, arquitectura y mockups. -Desarrollo: implementación de scraping, API REST, frontend y comunidad. -Pruebas e integración: conexión de módulos, autenticación y validación del sistema. -Documentación y presentación: memoria técnica, manual de usuario y demo final. Pertinencia: Scrum permite mantener flexibilidad ante ajustes, mejorar la comunicación del equipo y garantizar entregas incrementales que facilitaron la validación continua del sistema. |
| 4. Desarrollo | Etapas del proyecto: - Diseño de base de datos y diagrama ERD. - Implementación de scraping para obtener precios desde tiendas musicales. - Creación de la API REST con endpoints de productos, precios y usuarios. - Desarrollo del frontend con React (búsqueda, comparador y comunidad). - Integración completa entre módulos y despliegue en entorno de prueba. - Elaboración de documentación técnica y presentación final. Facilitadores: - Experiencia previa del equipo en desarrollo web y bases de datos. - Uso de herramientas colaborativas (GitHub, Jira, Draw.io, Render, Vercel). - Planificación ágil con revisión constante del backlog. Dificultades: - Cambios en la estructura HTML de las tiendas afectaron el scraping. - Limitaciones de tiempo en la integración y pruebas. - Ajustes en la API por diferencias de formato en los datos. Ajustes realizados: - Modularización del scraping para mantener independencia por tienda. - Priorización del MVP (comparador + comunidad) en lugar de funcionalidades avanzadas. - Reducción del alcance de alertas automáticas a versiones básicas para asegurar estabilidad. |
| 5. Evidencias | - Repositorio GitHub: código fuente, control de versiones y documentación. - Modelo ERD y casos de uso: diseño funcional y de datos. - Historias de usuario: Detallan las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final. - Elicitación de requisitos: Documento con entrevistas, análisis y requisitos funcionales y no funcionales. - Mockups, arquitectura y flujograma: diseño visual y estructural del sistema. - Memoria técnica: documentación detallada de decisiones técnicas y resultados. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Como equipo, consideramos que hasta esta etapa del proyecto hemos logrado avanzar de manera sólida en el diseño, planificación y desarrollo inicial de la plataforma MusicPrice Hub, aplicando conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Durante esta fase, hemos fortalecido nuestras competencias en análisis de requerimientos, modelamiento de bases de datos, desarrollo backend y frontend, además de aprender a trabajar bajo una metodología ágil (Scrum) que nos ha permitido organizarnos de forma eficiente. El trabajo colaborativo ha sido clave para mantener la continuidad del proyecto, enfrentar las dificultades técnicas y avanzar hacia un prototipo funcional que integrará el comparador de precios y la comunidad musical. A pesar de no haber completado aún todas las funcionalidades, valoramos los avances obtenidos, ya que estos demuestran un progreso significativo en la construcción de la arquitectura y en la integración de los componentes principales. Como grupo, proyectamos seguir desarrollando el sistema hasta alcanzar un producto mínimo viable (MVP) que pueda ser probado y validado. Además, buscamos mejorar la seguridad, la eficiencia del scraping y la interacción de la comunidad, con miras a entregar una solución más completa en la siguiente fase. Este proceso ha fortalecido nuestro interés por áreas como el desarrollo web full stack, la gestión de proyectos y el análisis de datos, reafirmando nuestra motivación por seguir perfeccionando las competencias necesarias para desempeñarnos en el ámbito profesional de la informática. |