|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta este punto del proyecto, he logrado cumplir con gran parte de las actividades planificadas para la Fase 2. Hemos completado el diseño de la base de datos en PostgreSQL, la definición de requerimientos, la carta Gantt, los casos de uso y el prototipo visual en Figma. En mi caso, he trabajado principalmente en el diseño del frontend y la planificación de la interfaz de usuario para el módulo de comunidad, aplicando buenas prácticas de usabilidad y considerando los aspectos de seguridad que se implementarán más adelante. Los avances se han logrado gracias a una buena organización del equipo, la comunicación constante y el uso de herramientas colaborativas como GitHub y Figma.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? La principal dificultad que he enfrentado ha sido equilibrar el tiempo entre la planificación del diseño y la implementación del código. Para resolverlo, he priorizado tareas esenciales y dividido los entregables en etapas más pequeñas, asegurando progreso constante. Además, ante los retrasos el equipo decidió mantener una comunicación semanal y usar el cronograma como guía flexible para adaptarse sin afectar los objetivos principales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi desempeño ha sido comprometido y constante. He cumplido los objetivos asignados y he aportado al proyecto desde la perspectiva de la interfaz y la ciberseguridad. He aprendido a coordinar el diseño con las necesidades del backend y a documentar correctamente los avances para mantener trazabilidad. Aun así, reconozco que debo mejorar en la implementación de pruebas y validaciones de seguridad en etapas tempranas del desarrollo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal duda está relacionada con la integración final entre el frontend y la API, especialmente respecto a la autenticación mediante JWT y la gestión de roles de usuario. Me gustaría confirmar si es necesario implementar un control de permisos diferenciado dentro de la comunidad (por ejemplo, moderadores o administradores) o si bastará con un nivel básico de usuario autenticado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Como equipo, hemos decidido ajustar la distribución de tareas para optimizar el tiempo restante. Yo asumiré la implementación de las validaciones de seguridad y del sistema de autenticación, además del desarrollo del módulo de comunidad en el frontend. Javier continuará con la API, la base de datos y la integración general, mientras que Christian se enfocará en el scraping y las pruebas de extracción de datos. No se han agregado nuevas actividades, pero sí se organizaron las prioridades para asegurar el cumplimiento de los hitos principales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo grupal como positivo y colaborativo. Cada integrante ha cumplido con su rol asignado y ha mostrado compromiso con los plazos y la calidad del trabajo. Nos hemos apoyado mutuamente ante las dificultades técnicas, manteniendo una comunicación fluida y revisiones constantes de avances. Como grupo, podríamos mejorar en la documentación compartida y en la gestión del repositorio, evitando conflictos de versiones y manteniendo una estructura más ordenada durante los merges y commits.